**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**АКСАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

28.02.2014 г. г. Аксай № 218

Об утверждении отчета о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Устройство контейнерных площадок для сбора твердых бытовых отходов с установкой контейнеров на территории Аксайского городского поселения на 2012-2014 годы» за 2013 год и за весь период действия программы

В целях контроля за эффективностью реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Устройство контейнерных площадок для сбора ТБО с установкой контейнеров на территории Аксайского городского поселения на 2012-2014 годы» -

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить отчёт о реализации муниципальной долгосрочной целевой программ «Устройство контейнерных площадок для сбора ТБО с установкой контейнеров на территории Аксайского городского поселения на 2012-2014 годы» за 2013год и весь период действия (Приложение № 1, №2, №3, №4).
2. Прекратить 31.12.2013г. правоотношения, возникшие в связи с реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Устройство контейнерных площадок для сбора твердых бытовых отходов с установкой контейнеров на территории Аксайского городского поселения на 2012-2014 годы», за исключением правоотношений, возникших в связи с подготовкой, согласованием и утверждением отчета о ходе реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Устройство контейнерных площадок для сбора твердых бытовых отходов с установкой контейнеров на территории Аксайского городского поселения на 2012-2014 годы».
3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене правовых актов органов местного самоуправления Аксайского района «Аксайские ведомости» и официальном сайте Администрации Аксайского городского поселения в сети «Интеренет».
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации Аксайского городского поселения А.М. Агрызкова.

**Глава Аксайского**

**городского поселения А.В. Головин**

Постановление вносит:  
отдел ЖКХ

Приложение № 1

к Постановлению Администрации

Аксайского городского поселения

от 28.02.2014г № 218

**Отчет**

**о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы** **«Устройство контейнерных площадок для сбора твердых бытовых отходов с установкой контейнеров на территории Аксайского городского поселения на 2012-2014 годы» за 2013 год и весь период действия программы**

Основание для разработки: Распоряжение Администрации Аксайского городского поселения от 18.01.2012 года № 13 «О разработке Муниципальной долгосрочной целевой программы «Строительство контейнерных площадок для сбора твердых бытовых отходов с установкой контейнеров на территории Аксайского городского поселения на 2012-2014 годы».

Утверждена Программа: Постановлением Администрации Аксайского городского поселения от 18.01.2012 года № 13 «О разработке Муниципальной долгосрочной целевой программы «Строительство контейнерных площадок для сбора твердых бытовых отходов с установкой контейнеров на территории Аксайского городского поселения на 2012-2014 годы».

Фактический период действия Программы: 2012-2013 годы.

В 2012 году в Программу были внесены изменения Постановлением Администрации Аксайского городского поселения:

- 03.12.2012 № 592 «О внесении изменений в постановление Главы Аксайского городского поселения «Строительство контейнерных площадок для сбора твердых бытовых отходов с установкой контейнеров на территории Аксайского городского поселения на 2012-2014 годы»

Период действия Программы был продлен до 2015 года.

В наименовании слова «Строительство контейнерных площадок» заменены словами «Устройство контейнерных площадок».

Кроме того, в новой редакции изложены Паспорт Программы и все разделы Программы.

В 2013 году в Программу были внесены изменения Постановлением Администрации Аксайского городского поселения:

- 13.03.2013 г. № 172 «О внесении изменений в постановление Главы Аксайского городского поселения от 18.01.2012г. №13 «Устройство контейнерных площадок для сбора твердых бытовых отходов с установкой контейнеров на территории Аксайского городского поселения на 2012-2015 годы»;

- 17.05.2013 год № 478 «О внесении изменений в постановление Главы Аксайского городского поселения от 18.02.2012 г № 13»

-13.06.2013 год № 575 «О внесении изменений в постановление Главы Аксайского городского поселения от 18.02.2012 г № 13»

-09.09.2013 год № 843 «О внесении изменений в постановление Главы Аксайского городского поселения от 18.02.2012 г № 13»

В новой редакции изложены Паспорт и все разделы Программы.

За весь период действия 2012-2013 годы на реализацию Программы было запланировано 6648,7 тыс. руб., в том числе:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс. рублей) | |
| 2012 год | 2013 год |
|  | Всего по Программе, в том числе: | 830,7 | 5818,0 |
| 1 | Средства бюджета городского поселения, в том числе: | 830,7 | 5818,0 |
| 1.1. | Приобретение контейнеров | 374,6 | 368,0 |
| 1.2. | Устройство контейнерных площадок в многоквартирных домах | 456,1 | 3600,0 |
| 1.3. | Устройство контейнерных площадок на улицах муниципальной земли, домов частного сектора | 0 | 1850,0 |

Фактически исполнение по Программе составило 6551,3 тыс. руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс. рублей) | |
| 2012 год | 2013 год |
|  | Всего по Программе, в том числе: | 830,7 | 5720,6 |
| 1 | Средства бюджета городского поселения, в том числе: | 830,7 | 5720,6 |
| 1.1. | Приобретение контейнеров | 374,6 | 367,5 |
| 1.2. | Устройство контейнерных площадок в многоквартирных домах | 456,1 | 3583,6 |
| 1.3. | Устройство контейнерных площадок на улицах муниципальной земли, домов частного сектора | 0 | 1769,5 |

Средства в сумме 97,4 тыс. руб. составили экономию по Программе после проведения запроса котировок.

Контейнерные площадки для сбора ТБО установлены по следующим адресам:

В 2012 году: ул.Садовая, 8

2013год:

-ул.Дружбы, 14; ул.Ленина, 27; ул.Ленина, 18; ул.Дзержинского, 1А; ул.Вартанова, 20;ул.Ленина, 26; ул.Платова,6; ул.Дзержинского, 1Д; ул.Дзержинского, 1Г; ул.Дзержинского, 1Б-В; ул.Вартанова, 16; ул.Платова, 83/1; ул.Садовая, 10; ул.Ленина, 31; ул.Ленина, 22; ул.Маяковского, 12; ул.Садовая, 5; ул.Ленина, 33; ул.Садовая, 18; ул.Гагарина, 25; ул.Платова, 70; ул.Вартанова, 2А; ул.Платова, 689; ул.Платова, 8; ул.Платова, 72; ул.Платова, 74; ул.Садовая, 25А; ул.Садовая, 18Б; ул.Платова, 81/83; ул.Дружбы 5.

За период действия муниципальной долгосрочной целевой Программы «Устройство контейнерных площадок для сбора твердых бытовых отходов с установкой контейнеров на территории Аксайского городского поселения на 2012-2015 годы» были достигнуты основные цели программы и решены следующие задачи: созданы благоприятные условия для проживания; улучшена санитарно-эпидемиологическая обстановка; городские дворовые территории приобрели современный облик.

Основной социально-экономический эффект от реализации мероприятий Программы получен за счет уменьшения затрат на вывоз твердых бытовых отходов.

Пожалуйста, подождите

Приложение N 2

к постановлению Администрации

Аксайского городского поселения

От «28» февраля 2014 г. № 218

ОТЧЕТ  
о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Устройство контейнерных площадок для сбора ТБО с установкой контейнеров на территории Аксайского городского поселения» за 2013 год» за 2013 год и за весь период реализации программы

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наиме­нование  меро­приятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Аксайского городского поселения об утверждении Программы | | | | | Уточненный план ассигнований | | | | | | Исполнено (кассовые расходы) | | | | | Объемы  неосвоен­ных  средств и причины их неосвоения (по ис­точникам финанси­рования) |
| всего | феде­раль­ный  бюд­жет | обла­стной  бюд­жет | мест­ный  бюд­жет | вне­бюджет­ные  источ­ники | всего | феде­ральный  Бюджет | | обла­стной  бюд­жет | мест­ный  бюд­жет | вне­бюджет­ные  источ­ники | всего | феде­ральный  Бюджет | област­ной  бюджет | местный  бюджет | вне­бюд­жетные  источ­ники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 2012 год | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Всего  по Про­грамме | 389,5 | - | - | 389,5 | - | 389,5 | | - | - | 389,5 | - | 389,5 | - | - | 389,5 | - | 0,0 |
| 1 | Устройство контейнерных площадок в МКД | 389,5 | - | - | 389,5 | - | 389,5 | | - | - | 389,5 | -0 | 389,5 | - | - | 389,5 | - | 0,0 |
|  | 2013 год | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Всего по Программе | 5818 | - | - | 5818 | - | 5818 | | - | - | 5818 | - | 5720,6 | - | - | 5720,6 | - | 97,4 |
| 1 | Устройство контейнерных площадок в МКД | 3600 | - | - | 3600 | - | 3600 | | - | - | 3600 | - | 3583,6 | - | - | 3583,3 | - | 16,4 |
| 2 | Устройство контейнерных площадок на улицах муниципальной земли, домов частного сектора | 1850 | - | - | 1850 | - | 1850 | | - | - | 1850 | - | 1769,5 | - | - | 1769,5 | - | 80,5 |
| 3 | Покупка контейнеров для сбора ТБО | 368 | - | - | 368 | - | 368 | | - | - | 368 | - | 367,5 | - | - | 367,5 | - | 0,5 |

Приложение № 3

к постановлению Администрации

Аксайского городского поселения

от 28.02.2014 г № 218

Целевые показатели муниципальной долгосрочной целевой программы «Устройство контейнерных площадок для сбора ТБО с установкой контейнеров на территории Аксайского городского поселения на 2012-2014 годы» за 2013 год и весь период действия

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные Программой | | | |
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Устроить 56 контейнерных площадок для сбора твердых бытовых отходов на территории Аксайского городского поселения | шт. | 14 | 14 | 14 | 14 |

Приложение № 4

к постановлению Администрации

Аксайского городского поселения

от 28.02.2014 г № 218

Информация об оценке эффективности реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Устройство контейнерных площадок для сбора ТБО с установкой контейнеров на территории Аксайского городского поселения на 2012-2015 годы» за 2013 год и весь период действия

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой | | | | Фактически достигнутые значения показателей | | | | | | | |
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2012 | отклонение от планового показателя (+,-) | 2013 | отклонение от планового показателя (+,-) | 2014 | отклонение от планового показателя (+,-) | 2015 | отклонение от планового показателя (+,-) |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Устроить 56 контейнерных площадок для сбора твердых бытовых отходов на территории Аксайского городского поселения | шт. | 14 | 14 | 14 | 14 | 1 | -13 | 30 | +16 | 00 | 0,00 | 00 | 0,00 |