Приложение № 1

к Постановлению Администрации

Аксайского городского поселения

от 28.02.2014 № 222

**Отчет**

**о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы**

**«Капитальный ремонт многоквартирных домов и создание условий для управления многоквартирными домами на территории Аксайского городского поселения на 2012-2015 годы»**

**за 2013 год и весь период действия программы**

 Основание для разработки Программы: Распоряжение Администрации Аксайского городского поселения от 13.03.2012 года № 86.

 Утверждена Программа Постановлением Администрации Аксайского городского поселения от 13.03.2014 года № 103

 Фактический период действия Программы: 2012-2013 годы.

 В 2013 году в Программу были внесены изменения Постановлением Администрации Аксайского городского поселения:

- 01.02.2013 г. № 49 «О внесении изменений в постановление Главы Аксайского городского поселения от 13.13.2012 г. № 103»;

- 22.02.2013 г. № 136 «О внесении изменений в постановление Администрации Аксайского городского поселения»от 13.03.2012 г. № 103 «О муниципальной долгосрочной целевой программе «Капитальный ремонт многоквартирных домов и создание условий для управления многоквартирными домами нм территории Аксайского городского поселения на 2012-2015 годы»

 Изменения претерпели практически все разделы программы.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс. рублей) |
| 2012 год | 2013 год |
|  | Всего по Программе, в том числе | 9076,1 | 11847,6 |
| 1. | Средства областного бюджета | 7714,7 | 9754,2 |
| 2. | Средства местного бюджета | 1361,4 | 2093,4 |

 Фактически на реализацию муниципальной долгосрочной целевой Программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов и создание условий для управления многоквартирными домами на территории Аксайского городского поселения на 2012-2015 годы» было направлено 16849,8 тыс. рублей, в том числе:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс. рублей) |
| 2012 год | 2013 год |
|  | Всего по Программе, в том числе | 9076,1 | 7773,7 |
| 1. | Средства областного бюджета | 7714,7 | 5699,7 |
| 2. | Средства местного бюджета | 1361,4 | 2074 |

 За период действия муниципальной долгосрочной целевой Программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов и создание условий для управления многоквартирными домами на территории Аксайского городского поселения на 2012-2015 годы» были решены следующие задачи:

- улучшено техническое и санитарное состояние многоквартирных домов и придомовых территорий:

- повышен уровень безопасности граждан при пользовании лифтами;

- созданы условия для управления многоквартирными домами.

 Основной социально-экономический эффект от реализации мероприятий Программы получен за счет:

- снижения затрат на текущий ремонт многоквартирных домов после проведения капитального ремонта;

- создания условий для управления многоквартирными домами и обеспечении прав и законных интересов граждан при предоставлении жилищных и коммунальных услуг, отвечающих требованиям установленных стандартов;

- обеспечения безопасных и благоприятных условий проживания граждан в многоквартирных домах.

 Итоги реализации Программы, значения целевых показателей отражены в приложении № 3 к данному отчету.

Приложение N 2

к постановлению Администрации

Аксайского городского поселения

От «28» февраля 2014 г. № 222

ОТЧЕТ
о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов и создание условий для управления многоквартирными домами на территории Аксайского городского поселения на 2012-2015 годы» за 2013 год и за весь период реализации программы

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наиме­нованиемеро­приятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Аксайского городского поселения об утверждении Программы | Уточненный план ассигнований | Исполнено (кассовые расходы) | Объемынеосвоен­ныхсредств и причины их неосвоения (по ис­точникам финанси­рования) |
| всего | феде­раль­ныйбюд­жет | обла­стнойбюд­жет | мест­ныйбюд­жет | вне­бюджет­ныеисточ­ники | всего | феде­ральныйБюджет | обла­стнойбюд­жет | мест­ныйбюд­жет | вне­бюджет­ныеисточ­ники | всего | феде­ральныйБюджет | област­нойбюджет | местныйбюджет | вне­бюд­жетныеисточ­ники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  | 2012 год |
|  | Всего по Про­грамме | 7738,5 | - | 6577,7 | 1160,8 | - | 9076,1 | - | 7714,7 | 1361,4 | - | 8977,4 | - | 7630,8 | 1346,6 | - | Всего-98,7Обл.б.-83,9Мест.б.-14,8 |
| 1 | Капитальный ремонт многоквартирных домов | - | - | - | - | - | 7185,4 | - | 6107,6 | 1077,8 | - | 6483,4 | - | 6050,3 | 1067,7 | - |  |
| 2 | Замена и модернизация лифтов | - | - | - | - | - | 1890,7 | - | 1607,1 | 283,6 | - | 2494,0 | - | 1580,5 | 278,9 | - |  |
|  | 2013 год |
|  | Всего по Про­грамме | 11847,6 | 0 | 9754,2 | 2093,4 | 0 | 11847,6 | 0 | 0 | 2093,4 | 0 | 7773,7 | 0 | 5699,7 | 2074 | 0 |  |
| 1 | Капитальный ремонт многоквартирных домов | 8316,7 | 0 | 6790,5 | 1526,2 | 0 | 8316,7 | 0 | 6790,5 | 1526,2 | 0 | 4332,4 | 0 | 2808,2 | 1524,2 | 0 |  |
| 2 | Замена и модернизация лифтов | 3530,9 | 0 | 2963,7 | 567,2 | 0 | 3530,9 | 0 | 2963,7 | 567,2 | 0 | 3441,3 | 0 | 2891,5 | 549,8 | 0 |  |

Приложение N 3

к постановлению Администрации

Аксайского городского поселения

От «28»февраля2014 г № 222

Целевые показатели программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные Программой |
| 1-й год реализации Программы2012 год | 2-й год реализации Программы2013 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Количество многоквартирных домов, в которых планируется провести капитальный ремонт | штук | 2 | 1 |
| 2. | Количество многоквартирных домов, в которых планируется провести энергетическое обследование | штук | 2 | 1 |
| 3. | Количество лифтов в многоквартирных домах планируемых к замене или модернизации | штук | 2 | 3 |
| 4. | Количество отремонтированных многоквартирных домов | штук | 2 | 0 |
| 5. | Количество частично отремонтированных домов | штук | 1 | 0 |

Приложение 4

к постановлению Администрации

Аксайского городского поселения

От «28» февраля2014 г № 222

|  |
| --- |
| Информацияоб оценке эффективности реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов и создание условий для управления многоквартирными домами на территории Аксайского городского поселения на 2012-2015 годы» за отчетный 2013 год и весь период действия |
| №п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой | Фактически достигнутые значения показателей |
| 1-й год реализации Программы2012 г | 2-й год реализации Программы2013 г | 1-й год реализации Программы2012 г | отклонение от планового показателя (+,-) | 2-й год реализации Программы2013 г | отклонение от планового показателя (+,-) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Количество многоквартирных домов, в которых планируется провести капитальный ремонт | штук | 2 | 1 | 3Пр. Ленина,19Ул. Чапаева,22Ул. Дружбы,11 | +1 | 3Пр. Ленина,20Ул. Дружбы, 7Ул. Вартанова,2а | +2 |
| 2 | Количество многоквартирных домов, в которых планируется провести энергетическое обследование | штук | 2 | 1 | - | - | - | - |
| 3 | Количество лифтов в многоквартирных домах планируемых к замене или модернизации | штук | 2 | 3 | 2Ул. Дзержинского,1ГУл. Дзержинского,1Б | 0 | 3Ул. Садовая, 2 (1,2 подъезды)Ул. Мира,7 | 0 |
| 4 | Количество отремонтированных многоквартирных домов | штук | 2 | 0 | 2Пр. Ленина,19Ул. Чапаева,22 | 0 | 1Пр. Ленина,20 | 1 |
| 5 | Количество частично отремонтированных домов | штук | 1 | 0 | 1Ул. Дружбы,11 | 0 | 2Ул. Дружбы, 7Ул. Вартанова,2а | + 2 |